国土资源卫星应用协调小组

简 报

第 七 期

国土资源卫星应用协调小组办公室编 一九八九年二月二日

内容

国土资源卫星应用协调小组办公室办公会议纪要“国土资源卫星应用协调小组”办公室1988年度工作总结总国土卫星试验区工作开展情况简表

[简讯]

- 京津唐国土卫星照片应用研究成果通过航空航天部鉴定2.多光谱扫描仪改装进展情况3.微机卫星图象几何校正系统通过航空航天部鉴定

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

内容

国土资源卫星应用协调小组办公室办公会纪要

1989年元月10日“国土资源卫星应用协调小组”办公室在京召开了1989年第一次办公会议，国家计委、国家科委、国防科工委联络员、办公室主任、副主任及成员出席了会议。

本次会议总结了1988年度办公室的工作，讨论了1989年工作安排建议：

全体与会成员肯定了办公室在1988年中对国土卫星相片应用研究、资源一号卫星应用系统试验做了大量的管理、技术论证，规范编写与协调等项工作（详见办公室总结）

国土卫星相片的应用研究工作，各单位都在抓紧时间进行，部分课题研究已经取得成果，为此，建议在1989年第四季度召开一次学术讨论会，交流推广应用研究成果，并将陆续出版三集“国土普查卫星资料应用研究”专集。关于国土卫星相片推广应用的最大问题是几何校正，需要系统介绍一下，让用户择优录用。

本次会议着重讨论了资源一号卫星应用系统管理实体的建立和应用系统资金落实的问题。自国土资源卫星应用协调小组办公室成立以来在协调小组的领导下做了大量的技术论证与协调工作，但是目前办公室这种大联委的组织形式，对于今后资源一号卫星应用系统的这项系统工程具体课题实施，资金管理等项工作来说存在着许多无法克

服的困难，建立资源一号卫星应用实体势在必行。

应用系统课题的实施，地面站、示范系统等项目建设的投资未能落实，也是不能推动建设系统工程进展的主要原因之一。

为加速应用系统的建设和资金落实，建议协调小组组长，国家计委会同国防科工委，国家科委出面协调寻求解决途径。

“国土资源卫星应用协调小组”办公室1988年度工作总结

根据国土资源卫星应用协调小组1987年12月24日第三次会议所拟定的1988年的工作任务，协调小组办公室在这一年主要抓了国土卫片研究成果总结和推广应用，以及资源一号卫星应用系统试验研究。

一、关于国土卫星的推广应用工作

根据中国人民解放军总参谋部、国家计委、国防科工委有关文件精神，航空航天部五院、总参测绘局已于1987年11月23日至1988年2月4日，分批将85、86、87年度发射的三颗卫星摄影底片，拷贝片3000多幅，以及85年的部分纠正片移交给地质矿产部遥感中心。为了方便应用部门订购使用，地质矿产部遥感中心对已有卫片进行了分幅和编号，在88年4月已向全国各省计委及有关遥感单位和院校发了征订单，并为测绘、海洋、水利、地矿、石油、农林以及部分高等院校等三十多个单位提供复制片及查询服务，总计提供了九百余景国土卫片资料。但是，计办土（1985）325号文件规定向用户提供的四个参数尚未提供。

国土卫片的几何校正，由于航空航天部五院研制的光学校正仪存在若干实际困难，还不能大量提供经过几何校正的国土卫片。

为了推动国土卫片应用以及交流应用中的经验，1988年出了两期简报，重点报导了国土卫片用于黑龙江中苏联合开发调查，110万、125万专题图、地形图的修测工作，石油、煤炭、黄金等方面的应用成果。

京津唐试验区经过三年的努力，已完成报告，航空航天部已组织评审。黄河三角洲及其它各试验区都在积极工作，预计1989年将陆续取得成果。

二、关于资源一号卫星应用系统试验研究工作

1.3月初开始从事实体方案的研究，航空航天部、中科院以（1988）航计字第801号文报告国家计委，11月7日国家计委以计国土（1988）844号“关于中国地球观测卫星应用系统经营管理实体的复函”建议在航空航天部归口领导下，由有关单位组成实体，开展应用服务。但是据了解，实体的组建工作迄今尚无头绪，有待继续努力。

资源一号卫星应用系统的试验研究工作。根据六月二日国家计委办公厅以计办国土（1988）5号文件批复的应用系统试验研究总体方案，在办公室领导下，成立了总体组，落实了31个课题的牵头单位与课题负责人。现在正在安排各课题的技术设计工作。

示范系统中的软件规范，经过十名专家五个月的辛勤工作，初步完成编写任务。光谱测试规范和仪器检验标准正在起草。

为了参加资源卫星大总体会议，按国防科工委对五大系统的统一要求，就资源一号卫星应用系统总体方案、地面接收站、地面预处理系统、试验场等项内容，用了较多的时间和精力，做了进一步的技

术论证，并写出二十余万字的初稿报告。

为了开展模拟试验工作，地矿部多光谱扫描仪的配套和修理工作已与美国公司签定合同，89年9月可开始模拟试验研究工作。

资源一号卫星应用系统包括地面接收站、预处理与应用示范、试验场等在内的系统工程，对于工程来说一是要资金支持，二是需要进行按工程进度的系统科学管理，但是这两项内容在1988年中都未能落实，建议在1989年度首先要解决这两个关键问题，如果再不落实，将造成卫星上天，用户无法应用的局面。

三、对1989年工作的初步安排

现在中巴合作研制的资源卫星已按计划将转入初样研制阶断，在资源一号卫星应用系统实体机构未成立之前，办公室应继续积极组织，协调国土卫星推广试验和资源一号应用系统试验研究工作。

主要工作有：

组织有关专家审查资源一号卫星应用系统课题设计和预算，签定试验合同，并检查实施情况；

通报国土卫片推广应用及资源一号卫星应用系统开展情况，召开一次国土卫片推广应用研究学术讨论会；

协助国防科工委，航空航天部，中国科学院筹备应用系统实体机构，落实资金，组织必要的调研。

国土卫星试验区工作开展情况简表

| 试验区名称 | 牵头单位，项目负责单位 | 计划完成时间 | 目前进展程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.京津唐地区 | 国家计委京津唐地区国土办公室 | 90,12 | 89年元月6日已进行最终评审，各项成果资料已编成国土普卫星资料应用研究第一集 |
| 2.黄河三角洲地区 | 航天部五院、山东省计委、地矿部遥感中心 |  | 分课题业已评审，总课题资料正在印刷中。 |
| 3.山西能源基地 | 煤炭航测遥感中心 |  | 已完成大同幅初稿 |
| 4.三北防护林地区 | 林业部科技司 |  | 已完成平泉典型试验区工作 |
| 5.塔里木盆地地区 | 地矿部石油地质大队 |  | 已提交研究报告，业已评审 |
| 6.青岛烟台地区 | 山东地矿局遥感站 |  | 已完成初稿，计划88年底修改后报协调办。 |

| 试验区名称 | 牵头单位，项目负责单位 | 计划完成时间 | 目前进展程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.新疆地区 | 新疆计委国土局、地矿部遥感中心 |  |  |
| 伊宁—乌鲁木齐地区 | 中国人民武装警察部队黄金指挥部 | 88.4 | 已提交最终评审报告 |
| 北天山地区 | 地矿部遥感中心 | 88.4 | 由于卫片纠正工作未进行放弃使用 |
| 2.陕西关中地区 | 陕西省计委，西安市计委 | 89.3 | 前期由于经费困难，故工作进展困难 |
| 3.河南郑州地区 | 河南省计经委 | 87.12 |  |
| 4.江苏省太湖地区 | 水利部遥感中心 |  |  |
| 5.宁夏灌溉区 | 水利部遥感中心 |  |  |
| 6.徐准地区 | 煤炭、石油、徐州市计委 | 88.12 | 88年结束外业工作，89年上半年提交报告 |
| 7.华北地台北缘 | 地矿部遥感中心 | 89.12 |  |
| 8.新疆和田地区 | 林业部划规院 | 89.12 | 完成图象予处涵工作，正在继续使用 |
| 9.广东深圳 | 国家测绘局研究所 |  |  |
| 10.青海省 | 地矿部遥感中心 |  |  |

简讯

简讯一

我国首先跨省、市大区域应用我国卫星照片为主进行的多学科综合调查研究《京津唐国土卫星照片应用研究》成果通过了部级鉴定，该鉴定是国家计委委托航空航天工业部于元月6日在北京举行。

由科研、生产单位的著名专家组成的鉴定委员会给该项成果以高度的评价，认为该成果在我国大区域的航天遥感调查中处于领先地位。已经达到了国际先进水平。

我国过去的航天遥感应用研究，主要依靠美国、法国等国家卫星获取的资料。我国发射了两颗国土普查卫星后，国土资源卫星应用协调小组统一组织的，京津唐地区的国土卫片应用研究是进行多学科国土资源与环境调查的研究试验区，课题组由中科院、地矿部、国家测绘局、航空航天工业部等所属的26个科研与生产单位近200名专业人员组成。利用了各学科的先进理论方法及前人科学积累综合解译研究，为该区的国土规划提供了有关水资源、土地利用、森林资源、劣质土退化地、自然环境变迁、地壳稳定性、铁路选线、固体矿产资源、城市环境与规划、旅游风景资源、海岸带状况等多种资源与专题系列地图。这些图件都是以用国土卫片计算、光学纠正的影像地图为基础的。阐明了有关资源与环境的空间分布及定性、定量分析的诸科学数据，提出了进行国土整治与开发的科学的合理的建议，这些系统的适用的数据填补了该区的空白。

这些成果的取得充分地显示出利用航天遥感资料视野宽广、 覆盖面积大、宏观性强及现势性的特点，并发挥应用专家知识宝库的作用，社会效益经济效益显著，各专题调查所用经费只有常规调查的

1/3—1/13，该技术的应用可节省大量的人力、物力和时间，充分体现了应用航天遥感技术对国民经济起了重要作用。

该课题提供了四十七个县级单位的土地、耕地、水域、居民用地、交通用地、森林、盐碱地、洼涝地、风沙地、侵蚀地的面积数字，为国土规划、城市规划部门提供了科学依靠。如查明了北京市从1951年到调查期间共减少了耕地35.5万亩，京津唐地区人均耕地为1.35亩，约为全国平均水平的3/5，为土地规划提供了重要数据，又如：该区丰富多彩的旅游风景资源的分布及其面积，为该区的旅游发展规划提供了依据。同时提供了土地利用现状图，水文下垫面图，森林资源分布图，劣质土退化地图，旅游资源图，环境要素变化图，变质铁矿区划、预测图，地壳稳定性评价图，活动性断裂图，全新统及砂土液化分布图，地质构造图，环境综合评价图以及某些县市的各种专题系列图，共约150幅。该课题对于使用我国自己的国土卫星照片资料提供了成功的经验与方法。

该课题对于使用我国自己的国土卫星照片资料提供了成功的经验与方法。

简讯二

根据1986年“12.9”资源一号卫星全国用户座谈会会议及[1987]334号四委批复的文件精神，为配合我国资源一号卫星应用综合模拟试验，进一步发展我国的遥感事业和多光谱技术在遥感中的应用。在国家计委大力支持和地矿部的努力下，地质遥感中心的DS—1260型多光谱扫描仪改装为DS—1268型仪器，可作为资源一号卫星综合模拟试验的模拟器。经过一年的努力，于12月3日正式与美国DAEDALUS公司签了合同。美方于1989年7月交付使用。

DS—1288仪器主耍技术指标:

通道微 12

工作波长(微米) 0.4—13.0

0.42—0.45 0.63—0.69 1.55—1.75

0.45—0.52 0.695—0.75 2.08—2.35

0.52—0.6 0.76—0.90 8.50—13.00

0.605—0.625 0.91—1.05

扫描率 12.5, 25, 50RPS

敬学化视场 86∘ , 73.72°(S弯曲校正), 43∘

瞬时视场 2.5、1.25毫弧度

温度分辨力 红外小于 0.2∘C

侧滚校正 ±15∘

红外参考源 2个可控热黑体

数字化精度 8bit字

视频字/行 716

记录方式 高密度磁带机 直接记录/回放

子计1989年9月可正式开展 HDDT→CCT 转换模拟飞行试验工作, 并可为广户提供服务。

简讯三

航空航天部七一所成功地研制了微机卫星图象几何校正系统, 并于八九年一月五日通过了航空航天部鉴定。

该系统由IBM P(XT或AT微机以及一块自行研制的高速处理板组成。由于他们在软件和硬件上采取了一系列先进技术, 所以有效

地解决了低档微机内存小、计算能力差、硬盘存取速度低等技术难点。处理一幅4000行、4000列（约900平方公里）单波段卫星图象，只需25分钟，校正精度约70米，图象质量良好。而系统成本除了PC XT或AT微机（含20兆硬盘）和磁带机外，只需添置一块价值8000元的高速处理板。该系统也可处理多波段图象。

这是国内在通用低档微机上进行大幅面卫星图象几何校正的实用系统。系统成本低，处理速度高，适合我国国情，易于向广大遥感图象用户推广。