国土资源卫星应用协调小组

简 报

第三期

国土资源卫星应用协调小组办公室编 一九八七年七月七日

按语：在原国土普查卫星照相成果推广应用协调小组基础上扩大组成的国土普查卫星资源卫星应用协调小组（简称国土资源卫星应用协调小组），于一九八七年五月十八日召开了第一次会议。这次会议纪要已于一九八七年六月二十日，经国家计委办公厅以计办土[1987]208号文批转。为便于向有关单位汇报国土普查卫星资料推广应用研究开展情况和资源一号卫星应用协调情况，现将纪要主要内容摘登如下：

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

内容

国土普查卫星资源卫星应用协调小组第一次会议纪要

（一九八七年五月十八日）

按语：在原国土普查卫星照相成果推广应用协调小组基础上扩大组成的国土普查卫星资源卫星应用协调小组（简称国土资源卫星应用协调小组），于一九八七年五月十八日召开了第一次会议。这次会议纪要已于一九八七年六月二十日，经国家计委办公厅以计办土[1987]208号文批转。为便于向有关单位汇报国土普查卫星资料推广应用研究开展情况和资源一号卫星应用协调情况，现将纪要主要内容摘登如下：

在原国土普查卫星照相成果推广应用协调小组基础上扩大组成了国土普查卫星资源卫星应用协调小组（简称国土资源卫星应用协调小组），并于一九八七年五月十八日召开了第一次会议。其主要议程是：审议原国土普查卫星照相成果推广应用协调小组工作汇报；审议两颗国土普查卫星照相任务完成情况报告；听取资源一号卫星研制工作汇报；审议资源一号卫星应用综合模拟试验和卫星地面站建设的协调情况；商定国土资源卫星应用协调小组及其办公室的组成和一九八七年工作安排。现纪要如下：

一、关于协调小组的组建方案、工作任务、工作方法和一九八七年工作安排。

根据国家计委、国家经委、国家科委、国防科工委转发的《资源一号卫星全国用户座谈会会议纪要》，国土资

源卫星应用协调小组及其办公室由有关部门派人共同组成（各部门派出的人员名单及这次会议商定的分工附后）。

协调小组的主要任务是：协调有关国土普查卫星（含尖兵一号卫星，下同）照相资料的应用开发、应用研究、应用推广、技术培训等项工作，协调资源一号卫星的用户要求和应用系统方面的问题（如应用综合模拟试验、资料管理等），以促进应用系统研究和卫星研制的同步进行。

协调小组将取充分协商的工作方法。凡经过协商取得一致意见的事项，由各部门分别办理。暂时未能取得一致意见的事项，则视不同情况，或者继续协商，以期逐步达到一致；或者将不同意见报请主管部门审定。

协调小组一九八七年的主要工作：

推动国土普查卫星照相资料应用研究试验区的工作。对已开展工作的六个试验区，要认真组织评审其科研成果；对计划新开展的试验区，要认真落实并抓好其研究计划的审定和实施。

解决国土普查卫星照相资料推广应用工作中存在的问题。包括：（1）根据用户的不同要求，尽快解决几何校正问题，并举办一期几何校正培训班；（2）督促有关

单位及时向用户提供质量合格的照相资料；（3）实事求是地宣传国土普查卫星照相资料的应用领域、应用技术和效益。

协调资源一号卫星的用户要求及地面站建设的有关事项。

确定资源一号卫星应用综合模拟试验的实施方案并督促实施。

研究资源卫星资料管理机构的设置问题。

研究设立资源卫星用户代表组的问题。

二、对两颗国土普查卫星任务完成情况报告的意见。

本次会议原则同意航天部《关于两颗国土普查卫星任务完成情况的报告》。建议该部对此报告再加以补充，主要说明在国土规划区、农业不同类型区、“七五”科技攻关项目所在地区中，哪些地区取得了可用的照相资料，以便有关单位查找应用。此报告修改补充后，请航天部在上报国务院、中央军委的同时，抄送国家计委、国家经委、国家科委、国防科工委、财政部、地矿部。

三、关于提出资源一号卫星的使用要求问题。

国防科工委拟定的卫星研制程序规定，研制卫星要事

先提出明确的使用要求。据此会议商定由协调小组办公室根据国家计委、国家经委、国家科委、国防科工委《关于转发的通知》的精神和资源一号卫星研制的进展情况，会同有关用户和研制部门共同研究，提出对资源一号卫星使用要求的意见。

四、关于资源一号卫星应用综合模拟试验的问题。

对此问题国家科委已经做了许多工作，并计划于六月中旬对“资源一号卫星应用综合模拟试验方案”组织论证。会议认为：试验必须结合各单位现有科研项目，在充分利用现有人力、经费、设备、资料的前提下进行。如果仍需经费，应在论证基础上提出解决办法。

五、关于资源卫星地面站的建设问题。

同意会前经过协调所形成的意见，即：1. 在全国范围内逐步建设三个地面站，即除充分利用中国科学院已经建成的北京地面站之外，由中国科学院负责建设乌鲁木齐站，由国防科工委负责建设南方站（站址由国防科工委组织专家经现场调查后定），两站均暂不建设数据处理中心；2. 各站建设所需投资，建成后运行管理的人员编制和经费均由建设单位按现行渠道分别向各自主管部门申报，

在各自的“七五”计划规模内调剂解决；3. 各地面站要及时向卫星研制部门反馈有关卫星质量评价的原始数据；4. 各站所需设备要立足国内，由国防科工委组织航天部、中国科学院、电子工业部等有关单位，共同研究有关设计、攻关、制造及分工协作等事宜。

六、关于协调小组办公室的性质及工作任务。

协调小组办公室是协调小组的办事机构，应根据协调小组确定的原则开展工作。主要工作有：1.根据协调小组的意见，处理日常工作，及时向协调小组各单位通报情况，提出积极开展工作的建议；2.督促检查应用研究试验区开展及应用综合模拟试验项目的开展情况，协助解决试验研究中存在的问题；3.协调应用研究单位之间的关系，协调资料接收、处理、管理单位同用户之间的关系；4.协调小组交办的其他工作。

协调小组办公室挂靠在航天部五院，办公经费请航天部核定后列入该院计划。

附：名单

一、协调小组顾问

孙家栋 航天部副部长

80中

夏国治 地矿部副部长

王大珩 中科院空间中心主任

陈述彭 中科院学部委员

闵桂荣 航天部五院院长

二、协调小组组长：

组长：覃定超 国家计委国土局局长

副组长：艾长春 国家科工委科技部五局副局长

马俊如 国家科委新技术局副局长

边秉银 国家经委农业局副局长

三、协调小组成员：

张家麟 国家计委国防局副局长

张国威 总参测绘局副局长

沈一逸 总参二部技术局总工程师

杨仁宝 国家教委科技管理中心主任

杨光庆 地矿部物探局总工程师

曾朝铭 地矿部遥感中心主任

杨生 中科院资源环境局副局长

杨凯 国家测绘局总工程师

梁继刚 煤炭部地质局副局长

姓名

张巧玲 全国农业区划委员会办公室主任

农牧渔业部农业区划局局长

查询勘探司副司长

国家海洋局科技司副司长

国家气象局卫星气象中心副主任

林业部资源司高级工程师

水部遥感中心副主任

曾庆来机械天部计划司副司长

王国富 航天部五院副院长

谢昌年 航天部科研生产司副总工

杨想不想升职计划司副司长

抄送：国务院有关部、委、直属机构的有关司局，各省、自治区、直辖市计（计经）委、经委、科委。

姓名: 张国臣 国家海洋局科技司副司长

钮寅生 国家气象局卫星气象中心副主任

陈学文 林业部资源司高级工程师

曹述互 水部遥感中心副主任

曾庆来机械天部计划司副司长

王国富 航天部五院副院长

谢昌年 航天部科研生产司副总工

杨想不想升职计划司副司长

抄送: 国务院有关部、委、直属机构的有关司局，各省、自治区、直辖市计（计经）委、经委、科委。