国土资源卫星应用协调小组

第九期

中国资源卫星应用中心筹备处 一九九一年元月五日

内，容

- 中国资源卫星应用中心(筹)1990年年终总结会简况

- 中国资源卫星应用中心(筹)1990年工作总结

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

内容

中国资源卫星应用中心(筹)1990年年终总结会简况

一九九〇年十二月二十八日，中国资源卫星应用中心筹备处，在北京召开了由付指挥长、付总师及中心筹工作人员参加的年终座谈会。出席会议的有国家航天办发展协调局、国家航天办规划论证室、总参二部、中科院、农业部、航空航天部系统司、五院、五〇一部、五〇三所等单位以及中心筹工作人员共34人。

胡如忠同志代表中心筹作了“一九九〇年工作总结”发言。他在发言中指出：一年来，中心（筹）在各部门的大力支持下，在国家计委、国防科工委、航空航天部的直接领导下，重点抓了组织机构建设，技术调研和接口协调、总体技术方案的修改制定，中国资源卫星应用中心“三定”方案的制定上报、国际合作交流和技术考察等活动。在国家计委、航空航天部的支持下，中心筹的办公条件有了很大改善，为进一步全面开展工作创造了条件。胡如忠同志代表中心（筹）对各有关部门和单位的大力支持表示衷心的感谢。并希望在新的一年里对应用系统的建设继续给予支持。

会上，资源一号卫星系统总设计师陈宜元同志介绍了资源一号卫星研制和中巴合作进展情况。他说：资源卫星是国务院中央军委确定的重大国防科技任务，中央一直是

十分重视的。尽管存在一些困难,但研制工作基本是顺利的。目前难度最大的红外相机的技术问题已解决。CCD 相机已进入初样研制阶段,光学部分的初样研制已完成,明年进行航空校飞。

中巴合作方面,尽管因巴西原因遇到过一点困难,但最近巴西方面已明确表示,巴西政府将继续支持中巴地球资源卫星的合作,具体合作工作正在紧张地加速进行。巴西方面对应用系统的合作也很感兴趣,具体方式有待于进一步商谈。

国家航天办规划论证研究室谢昌年主任在讲话中强调了应用系统的重要性。他认为要做好各方面的工作,必须继续发扬“自力更生、艰苦奋斗、大力协同、无私奉献”的精神,一方面要把已上天的卫星用好管好,实现稳定长期的运行,另一方面要开发新的型号,如资源一号卫星等,跟上科技发展的步伐,满足国家的需要。此外,他还强调在发展自己的卫星的同时,一定要用好国外的卫星资源。他希望大家拧成一股绳,打破部门界限,为发展我国自己的卫星和应用技术,群策群力,共做贡献。

有关单位的领导和同志们均表示对应用系统的建设工作要一如既往地给予关怀和支持。

会议在热烈和谐的气氛中结束，大家互贺新年，互祝在新的一年中大力协同，争取更大的成绩。

一九九〇年中国资源卫星应用中心筹备处工作小结

一九八九年十二月十九日国家计委、国防科工委下发计国土1577号文《关于建立中国资源卫星应用中心筹备处的通知》，在国土资源卫星应用协调小组办公室的基础上，中国资源卫星应用中心筹备处于一九九〇年一月二十四日正式成立。根据“553”工程大总协调会议确定的工作和国土资源卫星应用协调小组第五次会议精神，在国家计委、国防科工委、航空航天部的领导下，并得到各部门的大力支持，中国资源卫星应用中心筹备处于一九九〇年五月完成了筹建班子的组织工作。

根据第五次协调小组会议通过的“一九九〇年工作安排要点”，现将一年来的工作小结如下，请各协调小组成员单位审查指正。

一、机构建设

根据国家计委、国防科工委计国土(1989)1577号文，在协调小组办公室、资源一号卫星应用系统指挥长、副指挥长、总师和副总师的领导下，同有关部门充分协商，在有关部门的大力支持下，借调了35名科技人员到应用中心

筹备处工作。一九九〇年五月航空航天部航计0615号文任命吴美蓉同志为筹备处负责人，胡如忠和王德英同志为筹备处成员，明确筹备处下设办公室、总体技术组、计划财务组及其职责分工，初步建立了办公秩序。

中心筹经反复讨论并征求国务院、中央军委有关部门、协调小组成员单位的意见，并经一九九〇年八月十四日航空航天部专题办公会议研究同意拟定了《关于中国资源卫星应用中心“三定”方案的报告》，于一九九〇年八月二十三日报国家计委、国防科工委、航空航天部、现尚在审批过程中。

明确了应用中心筹备处的性质，创造了办公条件。

一九九〇年八月十四日航空航天部专题办公会议纪要规定：应用中心是个技术抓总、技术协调的实体单位。航空航天部解决了中心筹的办公用房和开办费。为中心筹创造了较好的工作条件。

一九九〇年七月经多方努力，中心筹建立了银行账号，解决了中心筹这一法人单位的一个重要问题，并初步建立了财务制度。

建立了联络员制度。

原协调小组办公室成员，除留在筹备处的同志外，其

余同志均为有关部门和筹备处之间的联络员，负责反映本部门有关情况、意见和要求，参加联络员、协调小组会议。

发扬艰苦奋斗的工作作风。

中心筹由五院迁入阜成路学校的搬运、装卸以及办公用具的购置搬运，全部由中心筹人员自已动手，他们大多数是五十岁以上的技术专家，这种自力更生精神是难能可贵的，值得在今后的工作中发扬。

7.向亚运会赠图

为支持亚运会，中心筹和国家计委、中国科学院地理所联合将在国土卫星应用协调小组领导下的京津塘课题组成果之一《京津塘旅游资源图》8000份捐赠给亚运会。

二、技术工作小结

技术业务调研

在原国土资源卫星应用协调小组办公室组织初步制定的资源一号应用系统总体技术方案的基础上，为修改和制定好总体技术方案送审稿，在陈述彭总师为首的总师系统领导下，中心筹人员从一九八九年底到一九九〇年第一季度进行了系统的技术调研。参观了中国遥感卫星地面站、资源与环境信息系统实验室、中科院遥感所、石油遥感地质研究所、地矿部地质遥感中心、中国林科院信息所、林

业部林业规划院、总参五十九所、国家测绘局测绘研究所、航空航天部五院云岗地面站、国家地震局分析预测信息中心、国家气象局气象卫星中心、国家测绘局太原几何校正试验场等从事遥感技术研究开发和应用的单位。对我国各专业部门遥感装备、能力和水平有了较深入的了解。为编制符合我国国情的科学的合理的资源卫星应用系统总体方案奠定了基础。

就有关技术问题召开了一系列技术座谈和论证会议。

为协调各系统之间的接口与卫星研制系统的接口、应用系统的工作任务划分，为应用系统的研制工作做好准备，召开了有关会议：

① 一九九〇年一月十六日- - 十七日，资源卫星应用系统国家土地资源动态图研讨会。

② 一九九〇年二月二十七日- - 二十八日，资源卫星应用示范分析模型研讨会。

③ 一九九〇年三月二日- - 三日，资源卫星应用系统微机图象图形软件系统研讨会。

④ 一九九〇年三月二十日- - 二十一日，资源卫星应用系统数据模拟与应用评价技术研讨会。

⑤ 一九九〇年七月二十五日，资源卫星应用系统DCS

研讨会。

各次会议都形成会议纪要,为应用系统建设做了技术上的讨论并提出了合理的建议。

3.总体方案的制定

根据一九八九年十月“553”工程大总体协调会议的要求,中心筹技术总体组对资源卫星应用系统总体方案进行了较全面细致的修改,对应用系统建设的指导思想与各分系统的任务进行了完善,提出了较具体的各分系统的技术要求及指标。在总体方案修改期间,每周召开一次总师、指挥长及工作人员参加的联席会议,以加速方案的修改制定工作。现总体方案的修改稿已完成,并在各分系统的基础上,汇总了应用系统的总经费,尚待组织专家评审。

按“553”工程大总体的要求,对应用系统急需的预研课题,各分系统在总师、指挥长的统一领导下,经过反复讨论拟定了预研课题,得到了国防科工委科技部五局的大力支持。目前正在办理报批手续。

开展了应用系统中各有关重点技术问题的研究和协调,如应用系统的内外接口、地面站建设方案、辐射方案、模拟试验场的选择等问题。

三、国际合作及对外联系

一九九〇年六月中巴应用系统在北京举行了第二次会议,讨论了应用系统的合作原则,组织形式及近期计划,并签署了纪要。因巴方原因,原定的进一步会谈因故推迟。

为配合中巴资源卫星应用系统合作的进一步会谈,我方初步拟定了《中国资源卫星应用中心对中巴地球资源卫星应用系统合作建议书》及《对巴西NFI技术特点及应用潜力的评述》、《NFI相机对应用示范分析模型的应用意见》,九月份又初步拟定了《中巴应用系统合作工作报告》,作为我方在谈判合作协议时的基本文件。

对国外对地观测卫星的技术和应用进行了考察。

① 赴美国考察团一行于12月1日–12月25日完成考察任务。

② 赴日本考察团一行于12月6日–12月19日完成考察任务。

上述两个考察团现正在编写出国考察报告。

为调研与了解探讨应用系统中的地面接收、预处理、分析、试验等所需的计算机的性能和状况,分别与INTERGRAPH、MDA、MIPS、SGI、庄明等计算机公司驻华办事处进行了联系,为计算机选型进行了技术调研。

四、国土普查卫星资料的推广应用

今年共提供16个遥感应用单位共319张《包含重复部分》约100万平方公里范围的国土卫片。主要应用于我国资源与环境调查、监测。

黄河三角州国土卫星资料应用课题正准备进行鉴定。

京津塘国土卫星资料应用课题取得较好成果，获地质部科技进步一等奖及国家科技进步二等奖。

五〇三所等单位的国土卫星几何校正课题获航空航天部一等奖。

为黄河小浪底水库建设提供了各种解释图件，在塔里木2万平方公里为机载遥感提供了较为精确的定位基准，提高了探测速度，使勘探成本大大降低。

国土卫片还用于湖北江陵地区的地质调查工作。

我们在国家计委、国防科工委、航空航天部及其机关的具体领导和指导下，做了一些工作，我们衷心感谢上级机关的关怀。今后我们在前进路上还会遇到很多困难，我们一定团结好筹备处全体同志，共同克服困难，争取上级机关更多的支持。

1991.1.5